Trabajo práctico – MensajerO

Taller de Programación II (75.52)
1º Cuatrimestre 2015

Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

CRONOGRAMA

Semana 1 (12/03)
Aún sin TP.

Semana 2 (19/03)
Búsqueda, descarga y configuración de las bibliotecas y herramientas necesarias para el TP. Comienzo de familiarización con ellas, y con Android Studio.

Semana 3 (26/03)
Instalación de las bibliotecas y configuración de entornos (Eclipse y Andriod Studio).
Configuración para correr desde consola con Cmake.
Primeros tests de las bibliotecas y Hello world! con Android Studio.

Semana 4 (02/04)
Serialización y deserialización de paquetes a enviar y recibir en servidor.
Diseño de tablas y tipos de acceso a la database con Rocksdb.
Configuración para correr con Cmake.
Cliente: serialización y deserialización de paquetes a enviar y recibir. Conexión con servidor http.

Semana 5 (09/04)
Configuración de Mongoose.
Primera comunicación cliente-servidor. Operaciones básicas.
Desarrollo de los servicios del Servidor.
Pruebas con varios clientes.

Semana 6 (16/04)
Cliente con mas operaciones, mas completa la interfaz gráfica.
Intercambio con el servidor de operaciones mas complejas.
Desarrollo de los servicios del Servidor.

Semana 7 (23/04)
Cliente y servidor con funciones básicas andando y pulidas.
Probar funcionamiento del servidor desde consola.
Servidor en versión Beta.

Semana 8 (30/04)
Preentrega 1. (Servidor Beta, Cliente con funciones básicas).
Completar interfaz del cliente.

Semana 9 (07/05)
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.
Análisis del uso de memoria RAM y Métricas.

Semana 10 (14/05)
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.
Análisis del uso de memoria RAM y Métricas.

Semana 11 (21/05)
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.
Análisis del uso de memoria RAM y Métricas.

Semana 12 (28/05)
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.
Servidor versión final.
Cliente versión beta.

Semana 13 (04/06)
Preentrega 2. (Servidor Final, Cliente Beta)

Semana 14 (11/06)
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 13, sobre cliente, servidor y manuales.

Semana 15 (18/06)
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 13, sobre cliente, servidor y manuales.
Servidor versión final.
Cliente versión final.

Semana 16 (25/06)
Entrega Final.