Trabajo práctico – MensajerO

Taller de Programación II (75.52)
1º Cuatrimestre 2015

Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

CRONOGRAMA

Semana 1
No teníamos el tp todavía.

Semana 2
Búsqueda, descarga y configuración de las bibliotecas y herramientas necesarias para el tp. Comienzo de familiarización con ellas, y con Android Studio.

Semana 3
Instalación de las bibliotecas y configuración de entornos (Eclipse y Andriod Studio).
Configuración para correr desde consola con Cmake.
Primeros tests de las bibliotecas y Hello world! con Andriod Studio.

Semana 4
Serialización y deserialización de paquetes a enviar y recibir en servidor.
Diseño de tablas y tipos de acceso a la database con Rocksdb.
Configuración para correr con Cmake.
Cliente: serialización y deserialización de paquetes a enviar y recibir. Conexión con servidor http.

Semana 5
Configuración de Mongoose.
Primera comunicación cliente-servidor. Operaciones básicas.
Pruebas con varios clientes.

Semana 6
Cliente con mas operaciones, mas completa la interfaz gráfica.
Intercambio con el servidor de operaciones mas complejas.

Semana 7
Cliente y servidor con funciones básicas andando y pulidas.
Ver que funcione desde la consola el server.

Semana 8
Preentrega 1.
Completar interfaz del cliente.

Semana 9
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.

Semana 10
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.

Semana 11
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.

Semana 12
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 8.
Comienzo de los manuales y documentación de código fuente.
Completar interfaz del cliente y mejorar su usabilidad.

Semana 13
Preentrega 2.

Semana 14
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 13, sobre cliente, servidor y manuales.

Semana 15
Arreglar observaciones de los ayudantes sobre la entrega de la semana 13, sobre cliente, servidor y manuales.

Semana 16
Entrega Final.